Расчет оценки эффективности реализации  муниципальной программы Лопатинского сельсовета  Лопатинского района Пензенской области «Ремонт  автомобильных   дорог   общего   пользования и тротуаров  с.Лопатино Лопатинского сельсовета Лопатинского района  Пензенской   области на 2019 год» за 2019 год

- Оценка степени реализации мероприятий

Программа  «Ремонт  автомобильных   дорог   общего   пользования и тротуаров  с.Лопатино Лопатинского сельсовета Лопатинского района  Пензенской   области на 2019 год»

| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели реализации мероприятий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. измер. | план на 2019 г. | факт за 2019 г. | % |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог по улицам с.Лопатино Лопатинского района Пензенской области в.т.ч: | Кв.м | 6730 | 6730 |  | 100 |
| 1.1.1 | Асфальтобетонное покрытие |  |  |  |  | 100 |
| 1.1.2 | Ул. Медицинская | Кв.м | 2100 | 2100 |  | 100 |
| 1.1.3 | Ул. Революционная | Кв.м | 750 | 750 |  | 100 |
| 1.1.4 | Щебеночное покрытие |  |  |  |  | 100 |
| 1.1.5 | Ул. Молодежная | Кв.м | 1040 | 1040 |  | 100 |
| 1.1.6 | Ул. Березовая | Кв.м | 1480 | 1480 |  | 100 |
| 1.1.7 | Ул. Союзная | Кв.м | 1360 | 1360 |  |  |
| 1.1.8 | Искусственные сооружения (трубы) |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Березовая | шт | 1 | 1 |  | 100 |

СРм=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

| Наименование подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы (за отчетный период), тыс. руб. |  | Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы, ССуз=Зф/Зп |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план на 2019г, | кассовые расходы за 2019г |  |
| Программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и тротуаров с.Лопатино Лопатинского сельсовета Лопатинского района Пензенской области на 2019 год» | 5263,2 | 5051,6 | 1 |

3. Оценка эффективности использования средств бюджета Лопатинского сельсовета Лопатинского района Пензенской области

| Наименование подпрограммы | Степень реализации мероприятий подпрограммы, СРм | Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы, ССуз | Эффективность использования средств бюджета Лопатинского района Пензенской области, Эис=СРм/ССуз |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и тротуаров с.Лопатино Лопатинского сельсовета Лопатинского района Пензенской области на 2019 год» | 1 | 1 | 1 |

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм,

входящих в муниципальную программу

4.1 Оценка степени достижения планового значения целевого показателя

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы СДп/пз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп (увеличение значения) | Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы СДп/пз= ЗПп/пп/ЗПп/пф (уменьшение значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год, ЗПп/пп | Отчет, ЗПп/пф |  |  |
| Программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и тротуаров с.Лопатино Лопатинского сельсовета Лопатинского района Пензенской области на 2018 год» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | улучшение условий дорожного движения; | %. | 45 | 45 | 1 | х |
| 1.2 | сохранение и улучшение качества дорог общего пользования; | % | 50 | 50 | 1 | х |
| 1.3. | доведение технического состояния дорожного полотна до уровня, соответствующего нормативным требованиям | % | 55 | 55 | 1 | х |

4.2 Степень реализации подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Суммарная степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы | Число целевых показателей, N | Степень реализации подпрограммы, |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и тротуаров с.Лопатино Лопатинского сельсовета Лопатинского района Пензенской области на 2019 год» | 3 | 3 | 1 |

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Степень реализации подпрограммы, СРп/п | Эффективность использования средств бюджета Лопатинского района Пензенской области, Эис | Эффективность реализации подпрограммы, ЭРп/п=СРп/п*Эис |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и тротуаров с.Лопатино Лопатинского сельсовета Лопатинского района Пензенской области на 2019 год» | 1 | 1 |  |

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1 Степень достижения планового значения целевого показателя

| N п/п |  | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  | Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи МП, СДмппз=ЗПмпф/ЗПмпп, (увеличение) | Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи МП, СДмппз=ЗПмпф/ЗПмпп, (уменьшение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план на год, ЗПмпп | отчет, ЗПмпф |  |  |
| Муниципальная программа Лопатинского сельсовета Лопатинского района Пензенской области «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и тротуаров с.Лопатино Лопатинского сельсовета Лопатинского района Пензенской области на 2018 год» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | улучшение условий дорожного движения; |  | % | 45 | 45 | 1 | х |
| 2 | сохранение и улучшение качества дорог общего пользования; |  | % | 50 | 50 | 1 | х |
| 3 | доведение технического состояния дорожного полотна до уровня, соответствующего нормативным требованиям |  | % | 55 | 55 | 1 | х |

6.2 Степень реализации муниципальной программы

| Наименование программы | Суммарная степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы | Число целевых показателей, N | Степень реализации муниципальной программы, МП МППЗ 1 СР = СД /N  N |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Лопатинского сельсовета Лопатинского района Пензенской области «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и тротуаров с.Лопатино Лопатинского сельсовета Лопатинского района Пензенской области на 2019 год» | 3 | 3 | 1 |

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | Степень реализации муниципаль-ной программы, СРмп | Объем фактических расходов из бюджета Лопатинского сельсовета Лопатинского района Пензенской области на реализацию подпрограммы, Фj | Объем фактических расходов из бюджета Лопатинского сельсовета Лопатинского района Пензенской области на реализацию МП, Ф | Коэф-фициент значимос-ти подпро-граммы, kj= Фj/Ф | Эффективность реализации подпрограммы, ЭРп/п | Эффективность реализации МП ЭРмп=0,5* j СРмп+0,5*∑(ЭРпп* kj 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Лопатинского сельсовета Лопатинского района Пензенской области «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и тротуаров с.Лопатино Лопатинского сельсовета Лопатинского района Пензенской области на 2019год» | 1 | х | 5051,6 | х | х | 1 |